УГОВОР бр. __________/26 Закључен дана ____._____. 2026. године у Бања Луци, између:

„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука, која је правно лице према законима Републике Српске, Босне и Херцеговине, (у даљем тексту Наручилац), коју заступа по основу Статута Друштва, Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич,с једне стране „__________________, кoje je прaвнo лицe прeмa зaкoнима_____________, Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту Извођач), кoгa зaступa директор _________________, пo oснoву Стaтутa прeдузeћa,с другe стрaнe. 1. ОЗНАКЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ОВОМ УГОВОРУ Ознаке и дефиниције које се користе у овом уговору, имају следећа значења: 1.1. „Наручилац“ – „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука, правно лице које је регистровано у складу са законодавством Републике Српске, Босне и Херцеговине, са којим је Извођач склопио овај Уговор о демонтажи постојећих бренд елемената,испорука тотема постављање и монтажу бренд елемената на 4 БС „Нестро Петрола'' ад Бања Лука 1.2. „Извођач“ – правно или физичко лице, које посједује лиценце, у складу са чланом 116. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 84/19) и другим законским и подзаконским актима РС, БиХ, који регулишу послове из предмета Уговора и са којим је Наручилац потписао Уговор о извођењу радова на демонтажи постојећих бренд елемената,испорука тотема постављање и монтажу бренд елемената на 4 БС „Нестро Петрола'' ад Бања Лука. 1.3. „Представник Наручиоца“ - одговорно лице, група лица и/или правни субјекат, којег је Наручилац одредио да представља његове интересе приликом реализације послова из предмета Уговора. 1.4. „Представник Извођача“ - лице, које је Извођач званично овластио да у његово име обавља радње у складу са Уговором. Извођач је обавезан да писмено обавјести Наручиоца о именовању свога Представника и о обиму овлаштења која су му дата. 1.5. „Уговор“ – овај Уговор, између Наручиоца и Извођача, са свим измјенама и допунама које могу да буду потписане у периоду његовог важења. 1.6. „Радови“ – цјелокупни комплекс грађевинских -мотажних радова на постављање и монтажу бренд елемената на 4 БС „Нестро Петрола'' ад Бања Лука које изводи Извођач у складу са Уговором и пројектном документацијом, те провођење других радњи које су потребне у циљу извршења овог Уговора. 1.7. „Грађевински дневник“ - документ, у којем се свакодневно води евиденција о обиму изведених радова, уграђеној опреми и материјалима, ангажованој радној снази, временским условима, датумима извођења радова, те се уносе примједбе Надзорног органа Наручиоца током извођења радова, у складу са Правилником о садржају и начину вођења грађевинског дневника и књиге инспекције („Службени гласник“ Републике Српске, бр. 15/2002). 1.8. „Обрачунски лист грађевинске књиге“ - материјално-финансијски документ, у којем се води евиденција о количини искориштених материјала, уграђеној опреми и изведеним радовима према цијенама/јединичним цијенама у складу са обрачуном из Уговора, за одређени временски период и потврђује вриједност изведених радова за одговарајући период, у складу са законодавством Републике Српске, Босне и Херцеговине. 1.9. „Ситуација“ – документ, за плаћање изведених радова за текући период, који утврђују Стране, који потврђује вриједност радова од почетка њиховог извођења на основу Обрачунског листа грађевинске књиге. 1.10. „Акт о примопредаји извршених радова“ је документ који усаглашавају Наручилац и Извођач, а којим се потврђује потпуно извршење радова за конкрету БС према Уговору. 1.11. „Акт о прегледу конструкција и скривених радова“ - документ, за контролу пријема, који се саставља након завршавања процеса између примопредаје радова. Овај документ се саставља ради потврде усклађености изведених скривених радова и конструкција са утврђеном документацијом и нормама, те за добијање дозволе за извођење наредних радова и потписују га овлаштени представници Страна. 1.12. „Акт о откривеним недостацима“ - документ који потписју Стране и који дефинише кварове који су откривени у процесу пријема објекта, недовршене радове, неусклађености и недостатке, које треба Извођач да исправи о свом трошку. 1.13. „Земљиште“ или „Градилиште“ дио парцеле на територији Наручиоца, на којем ће се изводити радови, и други дијелови територије који могу бити одређени у Уговору као саставни дио Градилишта. 1.14. „Гарантни рок“ представља период важења гарантних обавеза које је преузео Извођач, почев од датума пријема у потпуности радова по уговору, извршених на БС, током кога Извођач сноси одговорност за недостатке уочене на радовима. 1.15. „Језик“ – Текст Уговора и сви документи, који се користе приликом реализације овог Уговора и сви прилози треба да буду састављени на српском. 1.16. „Измјене и допуне уз Уговор“ – Све измјене и допуне уз Уговор треба да буду извршене само у писаној форми у виду анекса Уговора и потписане од стране одговорног лица Наручиоца и Извођача. 1.17. „Подизвођач“ - свака организација коју је Извођач ангажовао у складу са правилима која су утврђена овим Уговором, за извођење било којег дијела радова према Уговору. 1.18. „БиХ“ – Босна и Херцеговина, укључујући Републику Српску. 1.19. Објекат је једна од БС наведених у тачки 3 Техничког задатка бр. 1667/26, који представља Прилог овог Уговора. 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 2.1. Наручилац налаже, а Извођач се обавезује да ће својом радном снагом и/или радном снагом ангажованих Подизвођача у складу са Техничким задатком бр 1667/26 и условима овог Уговора, кориштењем својих материјала у року који је утврђен Уговором извршити грађевинско-монтажне радове на демонтажи постојећих бренд елемената,испоруку,постављање и монтажу бренд елемената на 4 БС „Нестро Петрола'' ад Бања Лука (у даљем тексту – „Радови“)у обиму наведеном у техничком задатку бр 1667/26. Наручилац се обавезује да ће Извођачу обезбједити услове за извођење Радова који су предвиђени овим Уговором. 2.2. Наручилац се обавезује да ће примити резултате Радова по завршетку извођења Радова и платити цијену која је условљена Уговором. 2.3. Радови треба да одговарају стандардима, нормама и другим обавезним захтјевима који су утврђени и који су важећи у тренутку извођења наведених радова у БиХ. 3. ЦИЈЕНА РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 3.1. Максимална цијена Радова према овом Уговору, у складу са Прилогом бр. 1 Предмјер радова укључује цјелокупан обим радова у складу са т. 2.1. Уговора и износи _________________ (_____________________________ КМ и __/100 фенинга), укључујући ПДВ (17%) у износу од _____________ укључујући све порезе и таксе које се плаћају органима државне власти РС/БиХ у складу са нормативним актима. 3.1.1. У случају да настану непредвиђени радови или трошкови Извођача који су настали после склапања Уговора, који су изазвани искључиво због измјена које је Наручилац унио у Технички задатак и превазилазе по вриједности 10% од вриједности Уговора која је наведена у т. 3.1 Уговора, цијену Уговора Стране могу да измјене потписивањем Анекса овог Уговора. При томе Извођач је обавезан најмање 10 (десет) календарских дана прије почетка извођења ових радова да упозори Наручиоца о повећању цијене за више од 10% Уговора због корекција које су унесене у Технички задатак. У случају да се Наручилац не слаже са повећањем цијене Уговора, Наручилац доноси одлуку о оправданости извођења таквих радова. Извођач који не упозори Наручиоца о повећању вриједности Уговора у утврђеним роковима, губи право да тражи ревизију цијене, и обавезан је да изврши све непредвиђене радове у оквиру вриједности Уговора коју су Стране одредиле. 3.2. Плаћање радова које је извео Извођач и примио Наручилац према овом Уговору врши се на следећи начин: 3.2.1. Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање за услуге из члана 1. Уговора на следећи начин: - ___ % вриједности – компензацијом за гориво; - ____ % вриједности – у року од _______радних дана од дана потписивања Акта о примопредаји извршених радова и испостављеног рачуна-фактуре, а према банкарским реквизитима из члана 18. овог Уговора. 3.3. Приликом обрачуна по овом Уговору, све банкарске и посредничке трошкове банке Извођача и банака кореспондената – плаћа Извођач, а трошкове и посредничке трошкове банке Наручиоца и банака кореспондената – плаћа Наручилац. 3.4. Плаћање радова које је извео Извођач врши Наручилац на основу достављених докумената: 3.4.1. Рачун – 2 (два) оригинална примјерка на српском језику; 3.4.2. Обрачунски лист грађевинске књиге, који је потписан од стране Надзорног органа Наручиоца, овлаштених представника. 3.4.3. Грађевински дневник, који је потписан од стране Надзорног органа Наручиоца, овлаштених представника Страна (странице које се односе на извјештајни период) – 2 (две) копије; 3.4.4. Акт о примопредаји извршених радова, потписан од стране овлаштених представника Страна – 2 (два) оригинална примјерка. 3.5. Плаћања према Уговору врше се у валути _____. 3.6. Као датум плаћања према Уговору, од којег се обавезе Наручиоца по питању плаћања сматрају извршеним на одговарајући начин, представља дан скидања новчаних средстава са рачуна Наручиоца. 3.7.Приликом провођења обрачуна према овом Уговору, сви банкарски трошкови и таксе банке Наручиоца, те банака кореспондената плаћа Наручилац, а све банкарске трошкове и таксе банке Извођача, те банака кореспондената плаћа Извођач. 4. РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 4.1. Радовe који су наведени у Прилогу бр. 1 уз овај Уговор, Извођач неће почети прије него што званично не обавијести Наручиоца о почетку радова и исте ће извршити у року од _______ радних дана у складу с претходно усаглашеним Термин планом извођења радова за сваку БС (Прилог бр 7), од датума званичног обавјештавања од стране Наручиоца о потреби почетка извођења радова. 4.2. У случају измјене техничког задатка, пројектних рјешења, што повлачи извођење додатих радова, рок за извођење радова се продужава за рок извођења додатних радова и/или неки други рок о чему Стране закључују анекс Уговора. 4.3. Извршење радова прије рока од стране Извођача могуће је уз сагласност Наручиоца. 5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА 5.1. Наручилац је обавезан да: 5.1.1. Преда Извођачу технички задатак за извођење радова. 5.1.2. Преда земљиште (градилиште) за извођење радова. 5.1.3. У року од 5 (пет) календарских дана, од момента потписивања Уговора, именује овлаштене Представнике Наручиоца и о именованим Представницима обавјести Извођача. 5.1.4. Изврши плаћање за радове извођача на начин и под условима утврђеним Уговором. 5.1.5. Обезбједи неометано уношење и изношење материјала, инструмената, машинске опреме, те кретање радника Извођача на Градилишту, у складу са интерним документама Наручиоца. 5.1.6. Одреди мјесто за смјештање материјала и друге имовине Извођача која је потребна за извођење радова. 5.1.7. Обебједи приступ тачкама прикључивања (којима располаже Наручилац) електричне енергије, воде и другим енергетским ресурсима, који су потребни за извођење радова. 5.1.8. Организује комисију за примопредају резултата радова на употребу према Уговору уз ангажовања представника Извођача. 5.1.9. Прими изведене радове на одговарајући начин и у роковима који су предвиђени Уговором. 5.1.10. Упозна Извођача са условима Противопожарне заштите (ППЗ), Заштите на раду (ЗНР), индустријске безбједности (ИБ) и Заштите животне средине (ЗЖС), који важе на територији Наручиоца. 5.2. Наручилац има право да: 5.2.1. Врши контролу тока извођења радова и њихове квалитете, ангажујући у те сврхе властите стручњаке или стручњаке са стране. Уколико постоје спорови који се односе на квалитет изведених радова, Наручилац може да ангажује стручњака -експерта (експертну организацију). У случају потврде да су радови неквалитетно изведени од стране Извођача, плаћање услуга стручњака-експерта (експертне организације) пада на терет Извођача. У случају да нема потврде да су радови које је изводио Извођач извршени неквалитетно, трошкови у вези са ангажовањем стручњака-експерта (експертне организације) падају на терет Наручиоца. 5.2.2. Врши све врсте мјерења, испитивања, узимања узорака ради контроле квалитета радова. 5.2.3. Даје инструкције о забрани примјене технологија, материјала, који не обезбјеђују утврђени степен квалитета, о обустави радова због настанка неповољних услова за извођење радова, те ради неусклађености радова који се изводе захтјевима пројектне документације, техничкој и другој документацији, инструкцијама Наручиоца и условима овог Уговора. Ове инструкције се регистују и чувају код Извођача током цијелокупног рока важења овог Уговора. 5.2.4. Наручилац приликом уочавања дефеката (неправилности) у оквиру спровођења контролних мјерења, које су изазване због неквалитетног извођења радова од стране Извођача, или кориштењем материјала који не одговарају по својим карактеристикама захтјевима стандарда и условима овог Уговора, саставља Акт о откривеним недостацима и утврђује рок за њихово отклањање (Прилог 3). 5.2.5. У случају откривања чињеница да је Извођач нарушио организацију и методе вођења радова, Наручилац даје налог Извођачу о обустављању радова док се не отклоне откривени недостаци. 5.2.6. Наручилац има право на неометан приступ свим врстама радова у радно вријеме Извођача током цјелокупног важења Уговора, имајући у виду нормативно-техничке информације, које се налазе код Извођача и које су потребне за реализацију Уговора. 5.2.7. Наручилац има право да обустави извођење радова у случају нарушавања захтјева ЗНР, ИБ, ЗОП и ЗЖС по резултатима вањских провјера радова, који изводе радници Извођача. 5.2.8. У случају да представници Наручиоца, радници служби заштите на раду, индустријске безбједности и заштите животне средине, установе непоштовање технологије извођења радова, правила заштите на раду, индустријске безбједности, заштите од пожара и заштите животне средине, они имају право да прекине извођење радова од стране Извођача, уз накнадно састављање двостраног акта о прекиду (забрани) извођења радова на период док неправилности не буду отклоњене, одговарајући запис о чему уноси представник Наручиоца у грађевиснки дневник О обуставпрекидуљању извођења радова се одмах обавјештава Наручилац. . 5.3 Извођач је обавезан: Припрема за извођење радова: 5.3.1. Прије почетка извођења радова, да сам и о своме трошку исходује и благовремено током извођења радова према Уговору продужава, све потребне лиценце, дозволе, сагласности и друге поступкеодговарајућих државних органа и органа локалне самоуправе у складу са захтјевима вежећег законодавства РС/БиХ, за извођење радова према Уговору. 5.3.2. У року од 5 (пет) календарских дана од дана подписивања Уговора именује одговорне Представнике за координацију и усаглашавање са Наручиоцем тока извођења радова, и да о томе Наручиоцу пошаље званично обавјештење. 5.3.3. Најкасније 5 (пет) радних дана прије почетка било којих радова треба да изради план припремних радова (ППР), те да га усагласи и утврди са Наручиоцем. 5.3.4. Да о своме трошку, својом радном снагом, системима за евиденцију у складу са техничким условима које је издао Наручилац, изврши благовремено прикључивање на техничке комуникације у периоду извођења радова на градилишту у тачкама прикључивања електро-топлотног и водоснабдијевања који су предани од стране Наручиоца. 5.3.5. Да уколико је потребно организује у процесу извођења радова пажљиво кориштење и техничко одржавање прилазних путева, локација за складиштење материјала за отворено складиштење. 5.3.6. Извођач се обавезује да ће прије почетка извођења радова доставити Служби заштите Наручиоца радова по један примјерак сљедеће документације: - елаборат о уређењу градилишта (осам дана прије почетка радова); - списак свих радника који ће обављати предметне радове; - извјештај о извршеним љекарским прегледима радника који ће обављати предметне радове; - доказ да су радници који ће обављати послове код Наручиоца послова пријављени (извод издат од пореске управе, не старији од 3 мјесеца); - Изјава за све раднике који ће обављати предметне радове о извршеној обуци и провјери знања из области безбједности и заштите на раду и заштите од пожара; - употребне дозволе за средства рада и опрему коју ће користити приликом извођења радова у кругу Наручиоца; - да раднике који ће обављати предметне радове осигура од повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. 5.3.7. Извођач је обавезан да по један примјерак наведене документације посједује приликом извођења радова. 5.3.8. Потписујући овај Уговор, Извођач се обавезује да ће платити казну за повреде, дефинисане Прилогом бр.5 Уговора, у износу наведеном у том Прилогу бр 5, у року од 15 дана од датума када добије писмени захтјев од Наручиоца, уз приложене документе којима се доказује да је Изођач извршио повреде. Извођење радова: 5.3.9. Извршити радове својом радном снагом и/или ангажованим особљем, у обиму и роковима који су предвиђени овим Уговором, те их предати Наручиоцу у стању које омогућава редовну употребу објекта. 5.3.10. Изводити радове у потпуности у складу са условима Уговора и Прилога уз Уговор, предати их Наручиоцу. 5.3.11. Сносити потпуну одговорност пред Наручиоцем за квалитет и рокове изведених радова, те обезбјеђивање доказа по питању квалитета ових радова. 5.3.12. Обуставити извођење радова у случају пријема од Наручиоца писаног захтјева за обустављање али не касније од датума који је наведен у захтјеву. У случају неблаговремног извршења наведеног захтјева или одбијања његовог извршења, ризик од неприхватања и неплаћања од стране Наручиоца радова који су изведени после истека наведеног рока у потпуности сноси Извођач. 5.3.13. У процесу извођења радова водити и достављати на захтјев Наручиоца Изведбену документацију, која је састављена у складу са захтјевима важећих нормативних аката РС/БиХ. 5.3.14. Водити грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекција и осталу документацију у складу са важећим законодавством РС/ БиХ, које попуњава Извођач од дана почетка припремних радова и до датума завршетка извођења радова од стране одговорног руководиоца радова и лица које је он именовао. 5.3.15. Писмено усагласити са Наручиоцем ангажовање Подизвођача за извођење радова и дијела радова према Уговору. 5.3.16. У случају ангажовања Подизвођача сноси одговорност за квалитет и рокове извођења њихових радова, те за њихово посједовање потребних лиценци и дозвола; 5.3.17. Приликом извођења радова треба поштовати одредбе важећег законодавства РС/БиХ, имајући у виду заштиту животне средине и безбједности извођења радова, те сноси одговорност за причињену штету. Динамика радова и извјештаји: 5.3.18. Достављати на утврђивање Наручиоцу детаљну динамику извођења радова и динамику испоруке материјала и опреме за које је одговоран Извођач,достављати Наручиоцу недељно информацију о напредку радова 5.3.19. У року од 5 (пет) дана после склапања овог Уговора треба именовати стручњаке који су одговорни за вођење динамика и достављање извјештаја за исте. Отклањање недостатака: 5.3.20. Извршавати налоге Наручиоца, органа који врше одговарајући надзор, и инспекцијских органа, у утврђеним роковима. 5.3.21. О свом трошку отклањати недостатке и дефекте који су откривени у периоду гаранције. Рок за отклањање недостатака требао би бити одређен и усаглашен Странама у зависности од карактера откривених недостатака, у било којем случају максимални рок за отклањање недостатака не би требало да буде дужи од 7 (седам) дана од дана обавјештавања Извођача о неопходности отклањања недостатка. У том случају гарантни рок се продужава за период отклањања недостатака. Завршетак радова: 5.3.22. Доставити Наручиоцу документацију у 2 (два) примјерка и 1 (један) примјерак у електронском виду (формат PDF) 10 (десет) радних дана прије почетка рада Радне комисије. 5.3.23. Обавјестити Наручиоца 3 (три) календарска дана раније о спремности за предају радова. 5.3.24. Предати потпуно изведене Радове по Акт о примопредаји коначно изведених радова. У случају да комисија одбије пријем или у случају да постоје примједбе треба отклонити недостатке у роковима који су усаглашени са Наручиоцем. Наручилац је дужан да прими извршене радове у року од 10 (десет) радних дана од датума пријема докумената, наведених у тачки 3.5. Уговора, или да достави примједбе везане за отклањање недостатака, уочених на радовима, те да усагласи са Извођачем рокове за њихово отклањање. 5.3.25. После завршетка радова у року од 5 (пет) календарских дана, после датума потписивања Акт о примопредаји коначно изведених радова треба организовати чишћење радне површине од отпада који су настали приликом извођења радова, уклонити са градилишта сву опрему и грађевинску технику, вишак материјала итд., те после извођења радова иза себе оставити објекат у стању које одговара еколошким захтјевима и санитарним нормама. 5.3.26. У случају да нема могућности одвожења сопственог материјала и грађевинске технике, вишка материјала итд. Извођач самостално усваја мјере за обезбјеђивање очувања своје имовине. Радници, техника безбједности и екологија: 5.3.27. Поштовати све потребне мјере противпожарне безбједности, радиационе безбједности, правила технике и санитарне безбједности, правила заштите на раду и заштите животне средине, обезбједити одржавање и чишћење мјеста извођења радова у периоду рока извођења радова. 5.3.28. Обезбједити да се поштује радна и индустријска дисциплина од стране својих радника и радника подизвођача приликом боравка на територији Наручиоца током цјелокупног рока извођења радова. 5.3.29. Обезбједити обавезну примјену од стране својих радника средстава личне заштите. 5.3.30. Обезбјеђује у процесу извођења грађевиснких радова властитом радном снагом и за рачун вриједности Уговора систематско чишћење Објекта од грађевинског отпада. 5.3.31. О свом трошку обезбјеђује функционисање свих система који су потребни за нормалне животне функције радника Извођача и ангажованих радника Подизвођача, укључујући, али не ограничавајући: системе за снабдијевање електричном енергијом, системе за припрему воде, системе за чишћење санитарне и индустријске канализације, намирнице, средствима личне заштите радника, системима за гријање зграде и објеката Извођача, телефонском везом, компјутерском и другом канцеларијском опремом, ГСМ, складишним и осталим просторијама. Хаварије, догађаји, непланирани догађаји: 5.3.32. Писмено обавјештавати Наручиоца у року од 24 сата о било којим непланираним догађајима и догађајима који имају везе са извршењем овог Уговора. 5.3.33. Хитно (у року 3 сата) обавјештавати Наручиоца о догађајима и околностима које могу негативно утицати на ток извођења радова, квалитет радова, рокове завршетка радова или да проузрокују непостизање карактеристика и показатеља који су наведени у техничкој документацији. 5.3.34. Сносити потпуну одговорност за допуштене хаваријске ситуације и надокнађивати Наручиоцу трошкове за њихово отклањање, укључујући изгубљену добит, или да уклонити њихове последице властитим снагама и на властити рачун. 5.3.35. Извођач има право да обустави извођење радова уз хитно обавјештавање Наручиоца прије добијања упустава Наручиоца у случају да продужетак радова може да нанесе штету резултату радова, Објекту, трећим лицима. Остало: 5.3.36. Плаћати новчане казне управних и инспекцијских органа, које су настале грешком Извођача, узимајући у обзир прекорачење важећег законодавства по питању онечишћења животне средине и друга кршења законодавства БиХ. 5.3.37. Извршавати у потпуности своје обавезе које су предвиђене у другим члановима овог Уговора. 5.4 Ангажовање подизвођача: 5.4.1. Писаним путем усаглашавати са Наручиоцем ангажовање Подизвођача за извођење радова или дијела радова према Уговору. Извођач нема право ангажовања подизвођача који нису усаглашени са Наручиоцем у писаној форми. 5.4.2. Наручилац има право да не усагласи ангажовање Подизвођача. 5.4.3. За добијање одобрења Наручиоца, Извођач треба да достави одговарајуће важеће дозволе (лиценце, потврде, сертификате и остало) за обављање врста дјелатности које су у вези са извођењем радова, према којима се планира ангажовање наведеног подизвођача, информације о искуству подизвођача на сличним објектима, подаци о посједовању материјално-техничких и људских ресурса. Наручилац има право да тражи додатне податке о достављеној кандидатури, која је потребна за извођење потпуне анализе и мишљења о прихватљивости кандидатуре за радове на објекту Наручиоца. 5.4.4. Извођач сноси пуну одговорност према Наручиоцу за радове које изводи Подизвођач, као и за своје сопствене радове. 5.4.5. У периоду важења Уговора по писменом упиту Наручиоца, Извођач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана, после датума пријема (уручивања) таквог упита, достави Наручиоцу овјерене од стране Извођача копије подизвођачких уговора са свим прилозима, укључујући и анексе (измјене) Уговора. 6. ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 6.1. Испорука 6.1.1. Извођач је за свој рачун дужан купити и испоручити све материјале који су потребни за извођење Радова и обезбиједи цертификате о квалитету 6.1.2. Обавијестити Наручиоца о испоруци материјала најкасније 3 (три) календарских дана прије сваке партије испоруке материјала. 6.1.3. Осигурати складиштење и чување материјала, неоподних за извођење радова, на мјестима које је одредио Наручилац. 6.1.4. Сви материјали који се испоручују ради извођења радова морају бити у складу са важећим у Републици Српској/Босни и Херцеговини стандардима квалитете, техничким смјерницама и техничким условима, националним стандардима (НС) и техничким правилницима (ТР), као и имати одговарајуће сертификате, техничку документацију и друге документе, које потврђују њихову квалитету. 6.1.5. Копије сертификата, техничке документације и докумената за материјале које испоручују Извођач морају бити достављени Наручиоцу у процесу извођења радова, који се изводе користећи такве материјале; 6.1.6. Приликом пријема, складиштења и чувања материјала и опреме у складу са ППР и другом нормативном документацијом, Извођач обезбјеђује важеће мјере које спречавају њихов губитак (уништење), квар и/или оштећење. У случају губитка, квара и/или оштећења Материјала и Опреме, од стране Извођача, додатну испоруку (замјену) неопходне количине Материјала и Опреме врши Извођач о свом трошку. 6.2. Превоз 6.2.1. Извођач преузима на себе пуну одговорност за организацију транспорта, избор превозног средства, транспорт и испоруку материјала, које испоручује Извођач на Градилиште.Извођач је дужан постојеће демонтиране тотеме превести на локацију на складиште Нестро Петрола у Броду. 7. ПОВЈЕРЉИВИ ПОДАЦИ 7.1. Свака од Страна дужна је да обезбиједи заштиту Повјерлјивих информација, које јој постану доступне у оквиру овог Уговора, од неовлаштеног коришћења,ширења или објавлјивања. 7.2.За потребе овог Уговора, термин „Повјерљиве информације“ означава све информације по овом Уговору које имају стварну или потенцијалну вриједност због тога што су непознате трећим лицима, које нису намијењене ширу дистрибуцију и/или коришћење од стране неограниченог круга лица, које задовољавају захтјеве из законских прописа Босне и Херцеговине, или информације које Стране изричито дефинишу као повјерљиве. 7.3. Заштита повјерљивих информација мора се осигуравати у периоду извршења овог Уговора, као и у року од три године од завршетка његовог рока важења, а у погледу „know-how“ – све док је на снази повјерљивост података који чине његов садржај. Одговарајућа Страна овог Уговора сноси одговорност за чињење (нечињење) својих радника и других лица која добију приступ Повјерљивим информацијама. 7.4. Обавезе поштовања повјерљивости, које су предвиђене овим Уговором, не обухватају случајеве достављања информација државним органима на начин утврђен законским прописима Босне и Херцеговине, а такође се не односе на јавно доступне информације, које су постале познате трећим лицима без кривице Страна. 7.5. Штета, изазвана повредом одредбе о повјерљивости, одређује се и надокнађује у складу са важећим законским прописима Босне и Херцеговине 8. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 8.1. Наручилац и Извођач су сагласни, да се рок завршетка Радова може продужити у сљедећим случајевима: а) Измјена обима радова или спецификација материјала у односу на првобитне задатке Наручиоца, б) појава услова више силе која се не може предвидјети од стране Наручиоца и Извођача, ц) по оправданим захтјевима Наручиоца за привремено обустављање или успоравање динамике извођења радова или испоруке робе, д) измјена закона и прописа Републике Српске, Босне и Херцеговине, е) уколико се приликом организације извођења Радова Извођач на градилишту сусретне са физичким условима (изузев климатских) или са вјештачки изазваним тешкоћама, које реално Извођач, нити Наручилац, није могао предвидјети у моменту потписивања Уговора, а новонастале околности захтијевају додатно вријеме и трошкове, Извођач ће одмах и прије извршења додатних радова или коришћења додатних материјала, писаним путем обавјестити Инвеститора и то: 1) о физичким условима или вјештачким препрекама на Градилишту, које је немогуће било предвидети; и 2) о потреби за додатним Радовима и/или материјалима, укључујући кораке које Наручилац предузима или предлаже да се предузму ради превазилажења наведених услова и препрека, и 3) о трајању претпостављеног застоја; и 4) о додатним трошковима које Извођач може имати. 8.2. Наручилац и Извођач су сагласни, да Извођач треба да достави Наручиоцу обавјештење са захтјевом за продужење рока завршетка радова и/или додатним трошковима, у којем ће бити детаљно наведени узроци, који оправдавају такво продужење, у најкраћим роковима након настанка таквих узрока и ситуација. Након добијања таквог обавјештења, уз навођење аргумената у корист овог захтјева, Наручилац и Извођач у најкраћим роковима усаглашавају рок продужења и/или додатне трошкове без правних последица за Стране, о чему стране потписују анекс Уговора. 9. ГАРАНТНИ РОК 9.1. Гарантни рок износи 24 мјесеца од дана потписивања Акт о примопредаји изведених радова, везано за сваку појединачну бензинску станицу. Уколико у току гарантног рока буду уочени било какви недостаци (дефекти) у испорученим Материјалима или Радовима од стране Извођача, онда Извођач одмах након добијања писане обавијести од стране Наручиоца, о свом трошку отклања недостатке (дефекте) и врши ремонт, замјену и инсталацију дефектне опреме и материјала, осим изузетака из т. 9.3 . Рок за отклањање недостатака (дефеката) требало би да одреде и усагласе стране у зависности од карактера откривених недостатака (дефеката), у било ком случају максимални рок отклањања недостатака - не би требало бити дужи од 7 (седам) дана од датума обавјештења Извођача о неопходности отклањања недостатака -. 9.2. У случаjу уколико за вриjеме усаглашеног рока наведеног у т.9.1. Извођач не отклони недостатке, Наручилац има право да отклони недостатке својим радном снагом или ангажовањем другог извођача, а Извођач jе обавезан да изврши накнаду трошкова Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од момента издавања фактуре. Наручилац у писаној форми треба да достави Извођачу списак недостатака коjе jе он отклонио сопственом радном снагом и трошкове за отклањање ових недостатака. 9.3. У гарантном року Извођач се ослобађа одговорности за недостатке (дефекте) и накнаду штете у сљедећим случајевима: а) неправилно коришћење или одржавање Објекта, у оквиру ког се налазе извршени радови; б) обично хабање или као посљедица функционалних карактеристика потрошног материјала према техничким стандардима; 9.4. Наручилац, одмах након уочавања недостатака Радова, упућује писану рекламацију са описом и карактеристикама тог недостатка или недостатака. Извођач, у циљу провјере рекламације Наручиоца, може ангажовати стручњаке, а Наручилац ће му пружити могућност да провјери недостатаке на Објектуангажованим стручњацима. 9.5. Наручилац ће Извођачу обезбједити неопходан приступ на територију Наручиоца у циљу извршавања свих обавеза по издатим гаранцијама и преузетим обавезама. 9.6. Уколико Извођач не може организовати отклањање квара на лицу мјеста, уз сагласност Наручиоца ће организовати демонтажу, транспорт, поправак или замјену предмета рекламације и организовати уградњу исправне опреме из предмета рекламације о властитом трошку. 9.7. Уколико су поправак, замјена или исправљање такви да могу утицати на ефикасност рада Наручиоца, Наручилац може упутити Извођачу обавјештење са захтјевом да Извођач изведе испитивања уочених недостатака, одмах по завршетку ремонта, а Извођач је дужан да обави таква испитивања. Ако резултати испитивања буду негативни Извођач је дужан поново ремонтовати, замијенити за нови дио или исправити (у зависности од околности) док резултат испитивања односног дијела Радова не буде позитиван и у складу са техничким стандардима који омогућују безбиједан и функционалан рад Наручиоца. Методе испитивања морају бити усаглашене између Страна. 10. ВИША СИЛА 10.1. "Виша сила" представља било какав догађај, који излази изван граница контроле Наручиоца или Извођача, у зависности од тога о чему се ради, и која настаје независно од тога какве је мјере предострожности предузела дотична Страна и односи се на сљедеће догађаје: a) рат, непријатељска дејства или ратне операције (независно од тога да је рат објављен или није), упад, дјеловање спољњег противника, грађански рат, или б) устанак, револуција, побуне, буне, збацивање са власти цивилне или војне владе, завјера, оружани сукоби, друштвени немири, терористички акти, или ц) конфискација, национализација, мобилизација, пљенидба или реквизиција по наређењу било које владе или правних или стварних власти или владара или због неког другог чињења или нечињења локалне власти или владара или због неког другог чињења или нечињења локалног органа власти или националне владе, или д) штрајк, саботажа, локаут, ембарго, ограничење увоза/извоза, блокирање лука, недостатак обичних средстава друштвеног транспорта и везе, бродоломи, недостатка или ограничење у снабдијевању електричном енергијом, епидемија, карантин, куга, или e) земљотреси, клизишта, прорада вулкана, пожар, поплаве или појава цунамија, тајфун или циклон, ураган, олуја, удар грома или друге појаве са катастрофалним посљедицама, испуштање радијације, ударни таласи послије атомских удара, радиоактивно дјеловање на локалну средину, ударни таласи, које изазивају авиони или други летећи објекти или други догађаји, које објективно није могла предвидјети нити једна Страна или друге природне и вјештачки изазване околности. 10.2. Под условом да виша сила спријечи, засмета или пролонгира извршење обавеза из Уговора неке од Страна, та Страна је обавезна да у писаној форми обавијести дугу страну о насталој ситуацији и догађајима у року од 5 (пет) дана послије појаве такве ситуације и да преда потврде издате од стране надлежних органа у најкраћем року. 10.3. Страна или Стране, која пошаље такво обавјештење, биће ослобођена од извршења или потпуног извршења својих обавеза по Уговору све дотле, док траје одговарајућа виша сила и у оној мјери у којој та сила спречава, смета или пролонгира тој страни извршење својих обавеза. Вријеме за извођење мора бити продужено у складу са Тачком 9. (Продужетак рока завршетка радова) Уговора. 10.4. Страна или Стране, које су изложене дјеловању више силе улажу разумне напоре како би се умањиле посљедице дјеловања више силе на извршење њихових обавеза према Уговору, али то не утиче на право сваке стране да има право раскинути Уговор у складу са условима, наведеним у даљем тексту, тачком 10.6. 10.5. Било каква задржавања или неизвршење неке од Страна својих обавеза због дјеловања више силе, a) не представљају разлог за неизвршавање или кршење услова Уговора, и б) не представљају разлог за подношење било какве рекламације у односу на штету или на трошкове и издатке, који су везани за њих, у оној мјери у којој су ова задржавања или неизвршавања посљедица дјеловања више силе. 10.6. Уколико околности више силе трају 60(шездесет) и више дана свака Страна има право да раскине Уговор с тим да је обавезна да обавијести другу Страну о својој намјери. 10.7. У цијелом периоду трајања околности више силе обавезе између Уговорних страна мирују, а по престанку важења свака Уговорна страна је дужна извршити обавезе преузете овим Уговором. 10.8. У случају раскида Уговора услед околности дјеловања више силе Наручилац ће платити Извођачу за неспоран дио изведених радова на Градилишту, за испоручену опрему и материјале, пројектно-техничку документацију и све горе наведено постаје власништво Наручиоца. 11. ИЗМЈЕНЕ РАДОВА 11.1. У цијелом периоду трајања Уговора Наручилац задржава право измјена, модификација и допуна Радова, под условом да се такве измјене уклапају у општи оквир извођења радова, да су технички изводљиве са аспекта рока трајања и технички компатибилне са карактером већ уговорених радова. 11.2. У току извођења радова Извођач може да предложи писаним путем Наручиоцу измјену, за коју сматра да је потребна и пожељна у циљу побољшања квалитета, ефикасности или сигурности извођења радова. Наручилац ће након извршене анализе приједлога измјена исте одобрити или одбити, и о својој одлуци обавјестити Извођача. Наручилац неће одбити измјену радова која побољшава или повећава општу сигурност градилишта. Одобрену измјену Извођач може извршити након модификације техничке документације, према којој се изводе радови. 11.3. Наручилац неће сматрати измјенама отклањање неправилности, које су настале у току извођења радова на Објекту и које је констатовао Надзорни орган Наручиоца. Отклањање неправилности од стране Извођача, не могу утицати на измјену вриједности Уговора и рок завршетка радова. 11.4. Баз обзира на то, која од Страна предложи измјене у складу са тачкама 11.1 и 11.2, Извођач ће у најкраћем могућем року припремити и доставити Наручиоцу писaно образложење, у коме ће бити изложени сви детаљи везани за такву измјену, разлози, предмјер или предрачун радова и материјала које измјене изискују, односно оних који нису више потребни и извршити процјену утицаја измјене радова на повећање или смањење уговорене вриједности, те промјене рокова извођења радова. Након анализе добијених докумената Наручилац ће одлучити о прихватању или одбијању измјена радова, предложених од стране Извођача. 11.5. У случају да Наручилац и Извођач постигну сагласност по свим питањима везано за измјене које је је предложио Наручилац или Извођач, , наведене измјене морају бити закључене у виду Анекса Уговора. 12. ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА 12.1. Наручилац може достављања обавјештења захтијевати од Извођача обустављање извршења свих или одређених обавеза из Уговора. Писаним обавјештењем Наручилац обавјештава Извођача о радовима или активностима које се обустављају, датум обустављања и разлозима за обуставу. Извођач мора да обустави извршење радова или активности све до момента док од Наручиоца не добије писани налог о наставку извршења претходно обустављене обавезе. 13. РАСКИД УГОВОРА 13.1. Раскид Уговора на приједлог Наручиоца 13.1.1. Наручилац има право да у било ком тренутку раскине Уговор, укључујући уколико Извођач не извршава преузете Уговорне обавезе из предмета Уговора у следећим случајевима: a) кашњења у започињању извођења радова дуже од 20 дана, уколико за исто није крив Наручилац, б) услед лошег квалитета изведених радова, испоручених материјала што је документовано потврђено од стране Надзорног органа Наручиоца, ц) одбија да или није у стању да обезбиједи материјал, услуге и радну снагу у мјери, која је неопходна за извођење и завршетак Радова, што је документовано између Наручиоца и Извођача, д) услед околности више силе, гдје од посљедица њеног дјеловања градилиште претрпјело велику штету, што може бити узрок обуставе Радова, e) Наручилац има право да у било ком тренутку раскине Уговор с тим што ће Извођачу упутити обавјештење о раскиду уговора позвати се на тачку oпционо: 13.1.1. Наручилац има право да у сваком тренутку једнострано раскине извршење Уговора, при чему је исти дужан да плати Извршиоцу/Извођачу само дио утврђене цијене, који је пропорционалан дијелу Радова, извршених прије пријема обавјештења о раскиду Уговора од стране Наручиоца. У случају једностраног раскида Уговора од стране Наручиоца, Уговор ће се сматрати раскинутим од датума када Извођач прими писмено обавјештење Наручиоца о раскиду уговора, или од неког другог датума, наведеног у таквом обавјештењу. 13.1.2. као и у случају да је против Извођача покренут или се води стечајни или ликвидациони поступак,. 13.1.3. Након добијања обавјештења о прекиду уговора у складу са тачком 13.1.1, Извођач ће, у најкраћем року и у складу са датумом наведеном у обавјештењу о раскиду: a) прекинути све даље радове, осим оних радова које Наручилац може набројати у обавјештењу о раскиду и чији је једини циљ очување већ завршеног дијела радова, или неких радова, које је неопходно урадити како би се Градилиште оставило у чистом и безбједном стању, и б) склонити са Градилишта све материјале, смеће и отпад сваке врсте и оставити Градилиште у чистом и безбједном стању, ц) предати Наручиоцу Радове изведене од стране Извођача до дана престанка важења Уговора у комплету са Изведбеном документацијом, д) предати Наручиоцу све цртеже, спецификације и друга документа, која је припремио Извођач или његови подизвођачи, а који су везани за Радове на дан престанка важења Уговора. 13.1.4. Извођач је дужан по пријему обавјештења о раскиду Уговора од стране Наручиоца пренијети му сва права, права власништва и преча права у односу на материјале и радове на дан престанка важења Уговора. 13.1.5. Наручилац и Извођач ће сачинити Акт о извршеним радовима до момента раскида Уговора на основу евиденција о извршеним радовима, услугама из грађевинског дневника који је Извођач свакодневно водио. 13.1.6. Наручилац и Извођач ће извршити попис неупотребљених материјала, који се налазе на градилишту, и сачинити Акт о пријему материјала неспорног квалитета, а такође и попис материјала који су наручени код добављача у складу са закљученим уговорима са добављачима. 13.1.7. У случају раскида уговора Наручилац ће Извођачу измирити све обавезе проистекле при градњи Објекта за Записнички констатован обим извршеног посла на основу коначног обрачуна према условима из члана 3. овог Уговора. 13.2. Раскид Уговора од стране Извођача. Извођач има право да једнострано пријевремено раскине овај Уговор само уколико Наручилац крши своје обавезе према Уговору. При томе Извођач је дужан да претходно пошаље Наручиоцу образложени писани захтјев за отклањање повреда Уговора. У случају да Наручилац у року од 20 (двадесет) дана од дана добијања одговарајућег захтјева не отклони повреду, Извођач има право да одбије извршење Уговора, достављањем писаног обавјештења Наручиоцу о томе. 14. ОДГОВОРНОСТ СТРАНА 14.1. Приликом тумачења одредби овог Уговора примјењује се право Републике Српске, Босне и Херцеговине. 14.2. За кршење рокова за извођење радова одређених овим Уговором, Извођач плаћа Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од вриједности радова кoји нису изведени у року, за сваки дан прекорачења али највише 10% од укупне вриједности радова, наведених у т. 2.1. овог Уговора. 14.3. За кршење рокова плаћања изведених и примљених радова, Наручилац плаћа Извођачу уговорну казну у висини 0,1% од износа дуговања, али највише 10% од укупног износа дуговања из тачке 2.1. овог Уговора. 14.4. У случају да Извођач одбије отклањање недостатака, који су настали његовом кривицом, Наручилац има право о трошку Извођача отклонити недостатке својом радном снагом или уз ангажовање трећег лица, и осим наплаћивања од Извођача вриједности радова за отклањање таквих недостатака, наплатити од Извођача уговорну казну у висини од 10% од вриједности таквих радова. Извођач је дужан да исплати одговарајући износ у року од 10 (десет) календарских дана од дана подношења захтјева. 14.5. Приликом оштећења или уништења имовине Наручиоца или трећих лица кривицом Извођача приликом извођења радова у периоду важења Уговора, као и изведених и примљених радова, Извођач о свом трошку надокнађује насталу штету у том случају. 14.6. Уплата уговорне казне, као и накнада штете врши се на основу писаног захтјева одговарајуће Стране и не ослобађа Стране од извршења својих обавеза према Уговору у потпуном обиму и са одговарајућом квалитетом. 14.7. Све новчане износе које плаћа Наручилац према потраживањима, тужбама, новчаним казнама изреченим од стране државног органа и трећих лица Наручиоцу, повезаних са извођењем радова Извођача, падају на терет Извођача. Извођач се обавезује надокнадити Наручиоцу сву штету повезану са овим догађајима, осим случајева када су дејства Извођача била изазвана смјерницама Наручиоца, била последица нетачне информације која се налазила у документацији коју је доставио Наручилац или изазвана неизвршењем (неодговарајућим извршењем) својих обавеза од старне Наручиоца. 14.8. Имовинска одговорност Извођача за кршења у области заштите на раду, индустријској, противпожарној и еколошкој безбједности, непоштовање норми важећег законодавства РС/ БиХ, укључујући законодавство из области заштите на раду, заштите животне средине, противпожарне безбједности, грађевинске нораме и одредбе других закона и нормативних аката, важећих на територији Републике Српске/Босне и Херцеговине, интерних нормативних аката Наручиоца, чије кршење може довести до ванредне ситуације чији резултат може бити хаварија, пожар, што заузврат може довести до људских жртава, штетности по здравље људи или животну средину, значајних материјалних губитака и нарушавања услова средстава за живот, несрећног случаја у производњи, професионалног обољења регулише се Скалом новчаних казни за Извођаче за кршење захтјева у области заштите на раду, индустријске безбједности и заштите животне средине, других услова Уговора приликом извођења радова (пружања услуга) на објектима Наручиоца (Прилог бр. 5) 15. АНТИКОРУПЦИОНЕ МЈЕРЕ 15.1. Приликом извршења обавеза по овом Уговору, Стране, њихова повезана лица, радници или посредници неће платити, неће предложити да плате и неће дозволити плаћање било којих новчаних средстава или материјалних вриједности било којим лицима, директно или индиректно, ради вршења утицаја на радње или одлуке таквих лица, а у циљу стицања одређених незаконитих предности, или у друге незаконите сврхе. 15.2. Приликом извршавања својих обавеза по овом Уговору, Стране, њихова повезана лица, радници или посредници неће вршити радње које су законским прописима који се односе на овај Уговор квалификоване као давање или узимање мита, потплаћивање, као и радње којим се крше захтјеви из важећих законских прописа и међународних правних аката о борби против легализације (прања новца) од прихода стечених криминалом. 15.3. Свака од Страна овог Уговора одбиће да на било који начин стимулише раднике друге Стране, укључујући давање новчаних износа, поклона, бесплатног извршавања радова (услуга) за њихов рачун, као и на друге начине који нису наведени у овој тачки, а којим би се такав радник ставио у одређену зависност, и којим би се обезбиједило да тај радник врши одређене радње у корист Стране која је омогућила такву стимулацију. Под радњама радника које би такав радник вршио у корист стране која му је омогућила стимулацију подразумијевају се: - омогућавање неоправданих предности у односу на друге сауговараче; - давање одређених гаранција; - убрзавање постојећих процедура; - друге радње које такав радних врши у оквиру својих радних дужности , а које су у супротности са принципима транспарентности и отворености у односима између Страна. 15.4. У случају да нека од Страна сумња да је дошло, или да може доћи до повреде неке од одредби из овог члана Уговора, та Страна је дужна да обавијести о томе другу Страну у писменом облику. У таквом писменом обавјештењу дата Страна је дужна да се позове на чињенице или да достави материјале који основано потврђују, или дају основу за претпоставку да је дошло, или да може доћи до повреде одређених одредби из овог члана Уговора. Након што упути писмено обавјештење, одговарајућа Страна има право да обустави извршење обавеза по овом Уговору, све док од друге Стране не добије потврду тога да до повреде није дошло, или неће доћи. Таква потврда мора бити послана у року од десет радних дана од датума пријема писменог обавјештења. 15.5. Стране у овом Уговору прихватиће спровођење поступака за спречавање корупције и контролисаће поштовање истих. При томе ће Стране уложити разумне напоре да минимализују ризике из пословних односа са сауговарачима који могу бити у укључени у коруптивне активности, и узајамно ће сарађивати у циљу спречавања корупције. При томе ће Стране осигурати спровођење контролних поступака у циљу спречавања ризика од укључивања Страна у коруптивне активности. 15.6. Стране ће гарантовати спровођење одговарајућег поступка везано за чињенице достављене током извршења овог Уговора, уз поштовање принципа повјерљивости и примјену ефикасних мјера за отклањање проблема у пракси и спречавања могућих конфликтних ситуација. Стране ће гарантовати пуну повјерљивост везано за извршење одредби из овог члана Уговора, као и одсуство негативних посљедица, како укупно за Страну која се обратила за захтјевом, тако и за конкретне раднике Стране која се обратила за захтјевом, а који су пријавили извршене повреде. 15.7. У случају да једна од Страна прекрши обавезу уздржавања од радњи забрањених овим чланом, и/или у случају да друга Страна у Уговором утврђеном року не добије потврду тога да до повреде није дошло или неће доћи, друга Страна може да раскине овај Уговор на законом утврђен начин. Страна на чију је иницијативу, а по основама предвиђеним одредбама овог члана, Уговор био раскинут, има право да захтијева накнаду стварне штете која је настала због таквог раскида. 16. ОСТАЛИ УСЛОВИ 16.1. Ни Наручилац, а ни Извођач не могу без претходне писане сагласности друге Стране, , да пренесу своје уговорне обавезе трећој страни или било који његов дио, који се односи на исти или произилази из истог. 16.2. Извођач прихвата интерна правила и протоколе Наручиоца, и дужан је да са тим правилима упозна и своје подизвођаче који се истих морају придржавати. 16.3. Наручилац не прихвата обавезу надокнаде евентуалне штете, коју Извођач може нанијети трећим лицима током реализације својих обавеза по овом Уговору својом кривицом или кривицом ангажованих од стране Извођача подизвођача, добављача и пројектаната, и исту надокнађује Извођач о свом трошку. 16.4. Све измјене и допуне овог Уговора важеће су само у случају, ако су сачињене у писменом облику, као Анекс овог Уговора, и потписане од стране овлаштених представника обе стране. 16.5. Сви прилози овом Уговору чине његов саставни дио. 16.6. Овај Уговор, те односи страна, који проистичу на основу њега, регулишу се правом Републике Српске Босне и Херцеговине. Сви спорови и несугласице, које могу настати између Уговорних страна по овом Уговору или у вези са њим, рјешавају се путем преговора између Уговорних страна, а ако у томе не успију уговора се надлежност Окружног привредног суда у Бања Луци. 16.7. Овај уговор је састављен у 2 примјерка по 1 примјерак за сваку Страну. 17. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА И ПРИЛОЗИ 17.1. Овај уговор ступа на снагу од датума његовог обостраног потписивања и важи док стране у потпуности не изврше своје обавезе по овом Уговору, ако не буде раније раскинут у складу са одредбама овог Уговора или важећег законодавства. 17.2. Уз овај Уговор се прилажу и чине његов саставни дио: Прилог бр. 1 Предмјер радова(на српском језику); Прилог бр. 2 Акт о примопредаји изведених радова Прилог бр. 3 Акт о откривеним недостатцима Прилог бр. 4 Акт о прегледу конструкције и скривених радова Прилог бр. 5 Скала новчаних казни Прилог бр. 6 Tехнички задатак бр 3084/26 Прилог бр. 7 Термин план 18. БАНКАРСКИ РЕКВИЗИТИ; НАРУЧИЛАЦ: “Нестро Петрол” a.д. Ул. Краља Алфонса XIII br. 9 78 000 Бања Лука Република Српска БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Банкарски реквизити: Konto No: 5672411100025162 Банка: ATOСБАНК, Бања Лука ПИБ: 400959260004 ИЗВОЂАЧ : НАРУЧИЛАЦ: _________________ Генерални директор, Ткачев Кирил Сергеевич ИЗВОЂАЧ: ____________________ Директор,

Прилог 1

Предмјер радова

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС Брод 2

“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2У профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Брод 2“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Припремни радови на демонтажи: |  |
| II | Израда и монтажа бренд елемената: |  |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС Теслић 2“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2U профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Tеслић 2“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Припремни радови на демонтажи: |  |
| II | Израда и монтажа бренд елемената: |  |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС Зворник

“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2У профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Зворник“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Припремни радови на демонтажи: |  |
| II | Израда и монтажа бренд елемената: |  |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС  Тузла

“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2У профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Тузла“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Припремни радови на демонтажи: |  |
| II | Израда и монтажа бренд елемената: |  |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - за 4 Бензинска станица |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Припремни радови на демонтажи: |  |
| II | Израда и монтажа бренд елемената: |  |
|  | Свеукупно за 4 БС КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно за 4 БС КМ са ПДВ: |  |

НАРУЧИЛАЦ:  _________________                                           ИЗВОЂАЧ:  _____________________

Генерални директор,                                                                         Директор,

Ткачев Кирил Сергеевич

Прилог бр 2 (образац)

| "ОДОБРАВАМ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генерални директор Наручиоца. |  |  |  |  |
| ____________ |  |  |  |  |
| АКТ О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| Брод |  |  |  | "___"_________. год. |
| Комисија у саставу: |  |  |  |  |
| Представник Наручиоца: |  |  |  |  |
| Представник Надзорног органа Наручиоца: |  |  |  |  |
| Представник Извођача: |  |  |  |  |
| саставили су овај акт, како следи: |  |  |  |  |
| 1. За преглед и пријем представљени су радови које је извео Извођач |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив радова, трошкова | Јед. мјере | Кол-во | Вриједност, КМ |
|  | УКУПНО |  |  |  |
|  | ПДВ 17% |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |
| 2. Радови су се изводили у складу са условима Уговора бр. _____ од ________ 2020. год. |  |  |  |  |
| 3. Радови су извeдени у року: почетак__________ завршетак _________ |  |  |  |  |
| 4. Комисија потврђује да су радови представљени за преглед и пријем, а који су изведени од стране Извођача, изведени са задовољавајућом квалитетом и у складу су са захтјевима техничких правилника и обавезних захтјева грађевинских норми и правила. |  |  |  |  |
| 5. Извођач је извршну (радну) документацију предао Наручиоцу у пуном облику |  |  |  |  |
| 6. Рјешење комисије: Радови су изведени, примједби нема. Наручилац треба да плати изведене радове у складу са условима Уговора. |  |  |  |  |
| Представник Наручиоца: |  |  |  |  |
| Представник Надзорног органа Наручиоца: |  |  |  |  |
| Представник Извођача: |  |  |  |  |

Прилог бр. 3.(образац)

уз Уговор бр.  _____

од „___“ __________ год.

АКТ O ОТКРИВЕНИM НЕДОСТАЦИМА

Ми, доле потписани, Наручилац, којег представља  ____________________, на основу Статута, са једне стране, и Извођач, којег представља ____________на основу Статута са друге стране, саставили смо овај Акт о томе да су у периоду примопредаје Објекта од стране радне комисије, уочени следећи недостаци, дефекти:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

који треба да буду отклоњени до „___“ __________ 20___ год.

|  | Наручилац | Извођач |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генерални директор, | Директор, |  |
|  | Ткачев Кирил Сергеевич ________________________ | _____________________ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прилог бр. 4 (образац). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТ № о прегледу конструкција и скривених радова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назив радова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изведених у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назив и локација објекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комисија је у саставу са: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (датум) |  |  |  |  |  |
| Представником Извођача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (функција, организација, презиме, иницијали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представником Наручиоца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (функција, организација, презиме, иницијали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представником Надзорног органа Наручиоца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (функција, организација, презиме, иницијали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| извршила преглед радова, изведених од стране: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (назив грађевинско-монтажне организације) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и саставила овај акт о доле наведеном: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | За предлог су поднесени (пријављени) следећи радови: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назив скривених радова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Радови су изведени према пројектној документацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назив пројектне организације, број цртежа, страна цртежа, тачка и датум састављања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приликом извођења радова коришћени су: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назив материјала, конструкције, производа који су се користили приликом извођења радова уз навођење документа који потврђује квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поднесени документи који потврђују усклађеност радова према захтјевима: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (извршне шеме и цртежи, результати експертизе, испитивања, лабораторијских и других испитивања изведених радова, остварених у процесу грађевинске контроле, навод (позив) на специјални дневник (књигу) који потврђују извођење радова, Акта испитивања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приликом извођења одсуствују (или су дозвољена) одступања од пројектно-прорачунске документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ако постоје одступања наводи се кој их је одобрио, бр. цртежа и датум састављања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Датум (Дата) |  | почетак радова: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | завршетак радова: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЈЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радови су изведени у складу са пројектно-прорачунском документацијом, стандардима, грађевинским нормама и правилима и одговарају захјевима њиховог пријема. На основу изнесеног, дозвољава се извођење следећих радова на изградњи (монтажи): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представник Наручиоца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (функција, име и презиме, иницијали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (потпис) |  |  |  |  |
| Представник Извођача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (функција, име и презиме, иницијали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (потпис) |  |  |  |  |
| Представником Надзорног органа Наручиоца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (функција, име и презиме, иницијали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (потпис) |  |  |  |  |
| Други представници који учествују у испитивању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (функција, име и презиме, иницијали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (потпис) |  |  |  |  |

П

ППрилог бр. 5.

у Уговора бр._______ од ______. год.

Скала новчаних казни за Извођаче у случају повреде захтјева из области ЗНР, ППЗ и ЗЖС, те других услова из Уговора приликом извођења радова (пружања услуга) на објектима Наручиоца

| Р. бр. | Назив повреде | Износ казненог плаћања, КМ |  |  | Документ којим је забиљежена повреда | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У кругу Наручиоца (и/или током извршења уговорених обима радова) уочени су радници Извођача под утицајем алкохола, наркотика или токсичних супстанци (осим у случајевима када су те чињенице уочили непосредно радници Извођача, и писмено обавијестили Наручиоца о томе у року од 24 сата од тренутка уочавања) | 1000 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваког радника и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Покушај или уношење/увожење/чување у кругу Објекта Наручиоца (исто као на мјесту извршења уговорених обима радова) материја које изазивају опијеност алкохолом, наркотицима или токсичним супстанцама (осим у случајевима када су те чињенице уочили непосредно радници Извођача, и писмено обавијестили Наручиоца о томе у року од 24 сата од тренутка уочавања) | 1000 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваку уочену чињеницу и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Скривање (недостављање у року од 24 сата) од стране Извођача информација о хаваријама, повредама на раду, повредама технолошког режима, загађењу животне средине, који су се десили приликом извршења уговорених обима радова | 1000 |  |  | Информације које су дошле из спољних фирми (организација), укључујући надзорно-контролне органе |  |
|  | Извођење радова од стране Извођача без потребног радног налога, плана извођења радова, технолошких мапа за ремонт, или без сагласности руководиоца објекта и представника јединице за спасавање у случају хаварије гасне опреме/ватрогасне јединице (у случајевима предвиђеним радним налогом) | 1000 |  |  | Акт којим се потврђује извођење радова, са приложеном Листом радова за повећаним ризиком предузећа, усвојеном од стране руководиоца | Непостојање извођених радова на наведеној Листи потврђује такав прекршај |
|  | Нереализовање од стране Извођача сљедећих активности, предвиђених поглављима радног налога: "Активности на припреми објекта (опреме) за извођење радова и редослијед њиховог спровођења" и "Активности којима се осигурава безбједност извођења радова и периодичност анализе ваздушне средине" | 1000 |  |  | Акт којим се потврђује неизвршење активности, са приложеном копијом радног налога |  |
|  | Искључивање или нарушавање цјеловитости блокада и других уређаја којима се осигурава безбједност опреме Извођача или Наручиоца која се налази у раду, без одговарајуће писмене дозволе | 300 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваку јединицу опреме и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Уколико радници Извођача пуше у кругу објекта Наручиоца ван мјеста која су посебно одређена за те сврхе | 300 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваког радника и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Уколико радници Извођача користе отворени пламен у кругу Наручиоца ван мјеста која су посебно одређена за те сврхе, осим ако је то предвиђено радним налогом | 1000 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваку уочену чињеницу и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Ангажовање трећих лица од стране Извођача у циљу испуњења уговорених обавеза према Наручиоцу (укључујући фирме-подизвођаче), без одговарајућег усаглашавања њиховог ангажмана са Наручиоцем | 500 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваког радника и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Извођење радова од стране радника Извођача без кориштења ХТЗ опреме и обуће, те личних заштитних средстава (рукавица, заштитних наочара, респиратора, заштитних маски, чепића за уши, штитника за уши, грађевинско-монтажних сигурносних ремена) | 500 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваког радника и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача |  |
|  | Кршење технологије извођења радова | 1000 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваку уочену чињеницу и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача, са приложеним документом чији су захтјеви прекршени |  |
|  | Наставак извођења од стране Извођача радова које су забранили или обуставили представници државних контролно-надзорних органа, јединица за спасавање у случајевима хаварије, службе заштите на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, јединице за спасавање у случају хаварије гасне опреме, те лица која испред предузећа имају овлаштења за такво поступање | 1000 |  |  | Акти којима се потврђује тренутно извођење радова и документ којим се извођење радова забрањује |  |
|  | Кориштење од стране Извођача, а приликом извођења радова на објекту Наручиоца, техничких уређаја, опреме, алата који нису благовремено подвргнути експертизи везано за индустријску безбједност, као ни испитивања и прегледе уз издавање потврде, као и оних који не посједују дозволе државних надзорних органа за примјену на опасном производном објекту | 1000 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваки уређај, опрему, алат, и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача | Стручни закључак (експертиза) везано за индустријску безбједност мора бити позитиван и регистрован на прописан начин, и не смије се десити да је истекао рок важења стручног закључка (експертизе), испитивања, потврде издате након прегледа |
|  | Извођач не посједује документацију дефинисану захтјевима из важећих нормативних докумената у области заштите на раду, индустријске безбједности, противпожарне заштите и заштите животне средине, који захтијевају обавезно усаглашавање са контролно-надзорним органима приликом извођења одговарајућих радова | 1000 |  |  | Акти који су посебно сачињени за сваки документ и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача, са приложеном насловном страном документа и страницама којима је документ усвојен и усаглашен, а који је испоставио Извођач |  |
|  | Расклапање објеката (пунилишта, заштитне ограде), електричних водова, техничких уређаја, опреме, подземних инсталација (укључујући кабловске водове), укључујући шахтове бунара | 1000 |  |  | Акти сачињени за сваки технички уређај, потпоре, цјевовод, шахт бунара, и узајамно потписани од стране представника Наручиоца и Извођача | Уколико постоје документи којима се потврђује штета у висини од преко 5.000 КМ |
|  | Кршење захтјева из нормативних докумената, везаних за заштиту на раду, Прописа о заштити на раду (за свако такво кршење), осим оних који су већ наведени у овом документу | 500 |  |  | Акти сачињен након провјере на сваком мјесту извођења радова и послан руководиоцу Извођача | Прекршај уочен у присуству лица одоговорног за извршење датог посла на датом објекту |
|  | Кршење захтјева из грађевинских норми и прописа (за свако такво кршење), осим оних који су већ наведени у овом документу | 500 |  |  | Акти сачињен након провјере на сваком мјесту извођења радова и послан руководиоцу Извођача | Прекршај уочен у присуству лица одоговорног за извршење датог посла на датом објекту |
|  | Кршење захтјева везаних за заштиту од пожара (за свако такво кршење), осим оних који су већ наведени у овом документу | 500 |  |  | Акти сачињен након провјере на сваком мјесту извођења радова и послан руководиоцу Извођача | Прекршај уочен у присуству лица одоговорног за извршење датог посла на датом објекту |
|  | Радње Извођача, које су директно или индиректно узроковале хаварију на опасним производним објектима Наручиоца | 10000 |  |  | Акти о техничкој истрази узрока хаварије |  |
| Казне које могу бити изречене уговорној страни као извођачу или вршиоцу услуге не искључују право Нестро Петрола да оствари своја права на основу компензације за евентуалну нанесену штету, обрачун казни или било коју другу врсту примједби на коју има право у складу са уговором или законима РС / БиГ. |  |  |  |  |  |  |
| У име НАРУЧИОЦА |  |  |  | У име ИЗВОЂАЧА |  |  |
| Генерални директор |  |  |  | директор |  |  |
| Ткачев Кирил Сергеевич |  |  |  |  |  |  |

П

П

Прилог бр. 6

.

Број: 1667/26

Датум: 02.02.2026. год

| 1 | Предузеће: - поштанска адреса - телефон - факс Генерални директор: Електронска адреса: | “НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука Краља Петра I Карађорђевића 83 А, 78 000 Бања Лука ___051/490-345__________ ___051/ 215-448_________ ___Кирил Ткачев_____ __ info@nestropetrol.com |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назив објекта | БС “НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука |
| 3 | Локација објекта | Брод, Теслић, Зворник, Тузла |
| 4 | Основа за издавање ТЗ | Књига графичких стандарда "Нестро Петрол-а" а.д. Бања Лука |
| 5 | Израда и испорука опреме: | Извести демонтажне и монтажне радове бренд елемената и то: 1. Демонтажни радови: - Демонтажа постојећих тотема од челичне конструкције и облоге од Ал лима/пластичних материјала - 4 комада; - Утовар дизалицом и одвоз демонтираних позиција на предвиђену локацију у Броду; 2. Општи грађевинско-монтажни радови у свему према графичкој књизи "Нестро Петрол"-а: - Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем - 4 комада - Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем - 4 комада - Повезивање тотема на мрежу – 4 комада; 3. Уређење градилишта Обавезно након извршених грађевинских радова очистити терен; Израда и испорука 4 свијетлећих дигиталних тотема следећих карактеристика: Тотеми се раде у свему према књизи графичких стандарда "Нестро Петрол"-а; Димензије тотема: 5650 x 1660 mm, 7000 х 2000 и 9310 x 2330 mm ; Конструкција тотема: - примарна челична подконструкција два пута темељисана; - секундарна подконструкција од алуминијумских профила; Облога тотема: - бочне облоге су од алуминијумског лима-попречни пресјек елипса RАL 9006, завршни слој ауто лак два премаза; - фронтална горња облога од алуминијумског лима -радијусни дио RAL 2003, завршни слој ауто лак два премаза; - Композитни алуминијум 4 mm; - фронтална доња облога од алуминијумског лима RAL 9006, завршни слој ауто лак два премаза; Просторни знак и лого НЕСТРО се поставља у горњи дио тотема и ради се у 3D варијанти, освијетљен LED расвјетом. Испод лого-а се налазe поља са називом нафтних деривата и дигиталним цифрама за приказ цијена деривата. Цифре за врстe деривата обострано са једном управљачком јединицом и фото сензором за ауто регулацију јачине свјетлости; Висина цифара 200-250 mm бијеле боје; Управљачка јединица је повезана са рачунаром у објекту и опремљена даљинским управљачем; Исписи нафтних деривата (БАС стандард) на безбојном плексигласу, прорезани и аплицирани транслуцентном фолијом и освјетљени индиректном LED расвјетом; У доњој зони тотема плексиглас аплициран пиктограмима и освјетљен LED расвјетом; Обезбједити челичне анкере за причвршћивање тотема на темеље. |
| 6 | Документи који се прилажу: | 1. Графички приказ опреме; 2. Образац Акта о извршењу обавеза према уговору; 3. Образац Акта о откривеним дефектима током гарантног кориштења објекта; 4. Образац Аката о прегледу конструкције и скривених радова; 5. Скала новчаних казни Извођачима за кршење захтјева у области заштите на раду, индустријеске безбједности и заштите животне средине, других услова Уговора приликом извођења радова (пружања услуга) на објектима Наручиоца. |
| 7 | Ставка у инвестиционом програму | ИП 2026. Лаки ребрендинг |
| 8 | Рокови за достављање техничко-комерцијалних понуда | 15 дана од објаве тендера |
| 9 | Рок за испоруку опреме: | Предвиђени рок: 45-60 дана |
| 10 | Додатни услови | - Захтјеви за техничким карактеристикама извођења радова: - Наручилац задржава право измјене количине потребних бренд елемената (тотема) - Извођач радова треба да гарантује да ће сва опрема и дијелови који ће се користи за извођење радова, бити у складу са стандардима и да имају одговарајуће атесте који потврђују њихов квалитет и употребљивост, као и да ће бити усаглашени са Наручиоцем; - Извођач је дужан да усагласи са Наручиоцем термин план испоруке материјала и опреме; - Извођач је дужан да усагласи са Наручиоцем начин испоруке материјала и опреме; |
|  |  | - Испорука материјала и опреме: - Испоручилац опреме мора дати гаранцију на квалитет материјала и опреме који се испоручују најмање 24 мјесеца од дана испоруке и монтаже - Испоручилац опреме је дужан да достави оригиналну документацију (техничку документацију, атесте, цертификате и друге документе) која потврђује потребан квалитет производа. |
|  |  | - Обавезни захтјеви према Извођачу: - Извођач радова дужан је да испуњава све услове дефинисане законима РС и прописима, што укључује: • треба да посједује важеће лиценце или рјешења издата од надлежног министарства РС за извођење радова у областима које су предмет овог Техничког задатка; • треба да посједује одређени број кадрова са личним лиценцама, атестима и цертификатима за извођење радова у областима које су предмет овог Техничког задатка; • треба да посједује квалификовану и стручну радну снагу која је обучена и има одговарајуће дозволе за руковање опремом, алатима и прибором који ће се користити при извођењу радова; • треба да посједује одговарајућу опрему, алат и прибор за извођење радова са употребним дозволама и атестима; - Извођач радова је дужан да изводи радове у складу са законима и прописима РС, пројектом, грађевинским и другим техничким нормама, поштујући правила струке и захтјеве техничких правилника, а при томе да осигура безбједан рад за трећа лица и околину, поштује захтјеве безбједног рада. - Извођач радова је дужан да спроводи мјере заштите на раду, поштујући све мјере безбједности, што укључује противпожарну безбједности, безбједности од струјног удара и високог напона; - Извођач радова треба да има радно искуство на извођењу радова и пословима који су предмет овог Техничког задатка; - Извођач радова треба да достави списак машина, алата, прибора, мјерних инструмената и остале опреме за извођење: • општих грађевинских радова; • радова на постављању и прикључењу опреме; • специфичних радова за потребе реализације овог Техничког задатка. - Гаранција на изведене радове мора да износи најмање 24 мјесеца од дана потписивања Акта изведених обавеза по уговору. Отклањање недостатака откривених у гарантном року врши се на рачун Извођача радова. |
|  |  | - Пожељни захтјеви које би требало да испуни Испоручиоц опреме, тј. пожељно је да има: - Цертификат ISO 9001 "Систем менаџмента квалитете"; - Препоруке (позитивне рецензије) од других Наручилаца; |
|  |  | - Критеријум оцјењивања и бодовања понуда: цијена, начин плаћања, референц листа, властита квалификована радна снага и рок извршења радова |

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор се потписује на период од 12 мјесеци са могућношћу продужења Уговорног рока, уз претодно потписани Анекс на Уговор.

Наручиоц задржава право да, у случају незадовољства квалитетом извршених радова од стране Извођача - уговарача или подуговарача радова, Уговор може раскинути писменом најавом, мјесец дана прије раскида, уз адекватно образложење и доказе.

ПОНУДЕ

Понуда понуђача треба да садржи:

- Цијене материјала у јединици мјере према табелама из Прилога бр. 1

- Понуђач је дужан у понуду унијети гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал.

- Понуђач је дужан да инвеститору достави динамички план од дана увођења у посао.

- Понуђач је дужан инвеститора обавијестити о термину завршетка посла ради прегледа изведених радова и сачињавања записника.

У техничком задатку унесене су БС Нестро Петрола раздвојене по пословним јединицама, а редолсијед ребрендирања ће се одређивати према потребама.

Понуђач је понудом дужан дати јединичне цијене према прилогу бр.1. без ПДВ-а.

НАПОМЕНА:

Прије израде и монтаже тотема, све мјере провјерити на лицу мјеста.

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука не сноси било какве трошкове понуђача које могу имати у изради понуде.

Прилог бр.7

ТЕРМИН ПЛАН

| Р. бр | Период извођења радова | Датум завршетка радова |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брод 2 |  |
| 2 | Теслић 2 |  |
| 3 | Зворник |  |
| 4 | Тузла |  |

| НАРУЧИЛАЦ: Генерални директор Ткачев Кирил Сергеевич | ИЗВОЂАЧ : Директор |
| --- | --- |
| _____________________ | ___________________ |

У случају једнократног постојања у уоченој чињеници карактеристика горе наведених повреда, укупна висина казненог плаћања одређује се на основу износа казни, при томе Извођач сноси одговорност према Наручиоцу за све повреде ових захтјева од стране радника Подизвођача.